AX Award 지원서

| I. 개요 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 지원부문 | 제조 AX 부문 |  |  |  |
| 팀/그룹 | 제조기술센터 품질기술그룹 |  | 대표자 | 홍길동 |
| 제목 | 완전한 품질 AI Agent Orchestration 구축 — 감지부터 판단·조치·자동조치까지 스스로 수행하는 살아있는 품질 관리 시스템 |  |  |  |
| 분류 | 적용시점 | 2026-09-01 ~ 2028-08-31 (24개월) · 2개년 단계 과제 — 1차년 구축·검증 / 2차년 확산·자동화 |  |  |
|  | 횡전개 범위 | 1차년 포토 1개 공정 → 2차년 etch·CMP 확산(3개 공정) → 품질·공정 엔지니어 약 1,000명 · FAB·EDS 전 공정 · DRAM·NAND 전 제품군. 확산 표준안으로 타 조직 이관 |  |  |
| II. Process |  |  |  |  |
| 문제 정의 | 1. 현행 업무 — 불량 하나를 판단하는 데 네 가지가 반복된다 불량 하나를 판단하려면 SPC 트렌드·wafer map·결함 이미지·Inform Note 조치이력·MES·YMS 기준정보를 서로 다른 기간시스템에서 하나씩 열어 대조해야 한다. 시간; 시스템을 오가며 손으로 대조하는 데 판정 시간의 대부분이 쓰인다. 판단 자체는 그 일부다. 편차; 무엇을 봤고 무엇을 안 봤는지가 사람마다 달라, 같은 현상에 다른 결론이 나온다. 공백; 야간·주말은 다음 근무까지 밀린다. 그 사이 같은 원인의 불량이 계속 나온다. 휘발; 판단 근거가 사람 머릿속에 남는다. 담당자가 바뀌면 처음부터 다시 푼다. 2. 기존 대안으로는 해결되지 않는다 대안; 왜 부족한가. 사내 LLM API; 사내 DB 조회도 이미지 판독도 못 한다. 우리 데이터로 정확해지는 경로가 없다. 사내 공용 RAG; 용어 병기(ACI→세정 후 계측), 설비 ID 통짜 보호(PHO-D03), 형태소 색인, 메타 필터, 리랭커 교체, recall 열람이 모두 막혀 있다. BI·대시보드; 볼 화면을 늘릴 뿐 판단을 대신하지 않는다. 규칙 기반 SPC 알람; 이상이다까지만 말한다. 대체 대상이 아니라 트리거 입력으로 그대로 쓴다. 3. 현업 관점의 중요도 — 상시·대량 업무이고, 오판 비용이 크다 - 대상·부하 : 품질·공정 엔지니어 약 1,000명이 1인당 일 4시간, 근무 8시간의 절반을 이 업무에 쓴다. - 오판 비용 : 진성을 놓치면 유출·클레임, 가성을 Hold 하면 라인 정지와 Lot 대기. 판정 1건이 수율과 TAT 에 직접 연결된다. 4. 지금 시작해야 하는 이유 판정 이력과 Inform Note 가 학습 자산으로 쓸 만한 양에 도달했다. 오픈 LLM 도 사내 온프렘에서 돌릴 수준까지 왔고, 설계와 검증 체계는 이미 서 있다. |

| Process 재설계 | 1. 대상 E2E Process — 코어는 하나, 입구는 둘 입력은 두 갈래다. 엔지니어가 Chat 으로 묻거나, 이상감지 시스템이 스스로 찾아 질문으로 바꾼다. 이후는 같다. 아래는 "PHO-D03 CD 가 갑자기 올랐는데 원인이 뭐야" 한 건이다. 입구 ① Chat — 엔지니어가 묻는다; 입구 ② 이상감지 — 시스템이 스스로 기동한다. ▼ 조사 코어 (LangGraph) — 마스터 Agent 가 하위 Agent·도구를 부린다 adapter 증상 분류; investigator 하위 Agent·도구; judgment 검증기 5칙; action 등급·승인; answer 근거 인용; register 현업 확정. ※ 붉은 영역 = 엔지니어 수작업을 Agent 가 그대로 대체한 구간 / ⑤ 실행은 승인 뒤에만 단계; AS-IS — 엔지니어 수작업; TO-BE — Agent 가 수행. ① 트렌드; SPC 화면을 열어 lot·chamber 바꿔가며 확인 (수 분); Trend Agent 가 07/26 02:14 CD +0.8nm 변화점 자동 검출 (수 초). ② 불량 Map; Failbit Map 을 열어 분포를 눈으로 확인 (수십 분); Image Agent 가 edge 국부 집중 판독, Focus 편차형 소견 (수 초). ③ 과거 사례; 본 적 있는 패턴인데 — 과거 이미지·Note 를 뒤져 대조 (반나절); 이미지 유사도로 사고를 좁히고 메타 키로 원인·조치를 정확히 인용 (수 초). ④ 설비 이력; MES·SPC 에 접속해 PM·변경점 이력 조회 (수십 분); 조회 도구가 PM 직후 Focus 재보정 누락을 찾아냄 (수 초). ⑤ 결론·조치; 보고서 작성, 회의 소집, 조치 품의·결재 (수 시간); 근거 3종 인용 보고서와 조치안 생성, 승인 뒤 기간시스템 실행 (수 초). 2. 조치는 다섯 단계로 올라간다 — 마지막 단계가 자동조치다 단계; 하는 일; 1차년; 2차년. ① 알림; 이상 알림만 통보; 즉시; 즉시. ② 참고 공유; 불량 유형 소견을 함께 통보; 즉시; 즉시. ③ 권고; 노광계 우선 점검 권고; 즉시; 즉시. ④ Hold; 해당 lot Hold·점검 요청; 승인 후 실행; 승인 후 실행. ⑤ 직접 실행; 인터락·조치 코드 발행, 보고서 공유; 열지 않음; 승격 후 개방. 모든 시나리오는 승인 대상으로 시작한다. 승인율과 오탐율이 쌓이면 기준을 넘긴 것만 개별 심의로 자동조치에 올리고, 승격 뒤에도 실행 내역은 전건 사후 리뷰한다. 3. 단일 기능 개선이 아니다 — 시작·중간·끝을 모두 바꿨다 - 시작 : 경보를 보고 인지하던 트리거를 무인 접수로 바꿨다. 출발점이 사람이 아니다. - 중간 : 시스템 순회라는 노동이 사라졌다. 화면을 편하게 만든 게 아니라 화면 여는 일을 없앴다. - 끝 : 판정이 근거·모델 버전이 붙은 이력으로 남고, 확정 Inform Note 가 다음 사건의 검색 자산이 된다. 4. 확산 계획 — 코어를 다시 만들지 않는다 - 확산 방법 : 공정을 늘릴 때 조사규칙 문서만 추가한다. 코어도 모델도 늘지 않고 추가 자원도 없다. - 검증 장치 : 2차년 etch·CMP 확산의 통과 조건에 코어 변경 0 을 넣어 이 주장을 실증한다. - 타 조직 이관 : 확산 표준안(코어 + 공정별 조사규칙 템플릿 + 골든셋 절차)을 다른 조직이 받아 쓴다. |
| --- | --- |

| III. Tech |  |
| --- | --- |
| 기술적 해결 방안 | 1. 왜 AI Agent Orchestration 이어야 하는가 - 조사 순서를 미리 정할 수 없다 : 무엇을 다음에 볼지가 사안마다 다르다. 규칙으로 쓰면 분기가 폭발하고 새 공정마다 발산한다. 결과를 보고 다음을 정하는 구조라야 한다. - 한 사안에 이종 모달이 섞인다 : 시계열·이미지·문서·정형 DB 를 함께 봐야 한다. 단일 모델로 안 된다. 그래서 전문 Agent 를 나누고 오케스트레이션한다. - 정답이 라벨이 아니라 근거를 갖춘 설명이다 : 분류 모델은 Hold 냐 Release 냐를 찍을 뿐 왜 그런지를 원문 인용과 함께 내지 못한다. 품질 판정은 결론보다 근거가 감사 대상이다. - 임계 기반으로는 안 걸린다 : 룰은 값이 넘어야 울린다. 임계 아래로 완만히 흐르는 shift 는 못 잡는다. 2. 오케스트레이션 구성 — 마스터 Agent 가 전문 Agent 와 사내 시스템을 부린다 마스터 Agent; 증상을 분류해 조사를 설계하고 하위 Agent·도구를 스스로 골라 반복 호출한다. 더 부를 것이 없으면 조사를 끝낸다. Trend Agent; 계측·FDC 시계열을 상시 감시해 변화 시점과 변화량을 수치로 특정하고, 그 자리에서 조사를 자동 기동한다. Image Agent; wafer map 패턴 분류와 결함 이미지 판독. 이미지 저장소에서 임베딩 유사도로 닮은 과거 불량을 좁힌 뒤, 그 메타데이터·파일 경로를 키로 삼아 해당 사고의 원인·조치를 RDB 에서 정확히 끌어온다. 유사도로 좁히고 키로 확정한다. Agentic RAG; 엔지니어 Inform 이력과 사내 지식 문서를 찾는다. 질의를 다시 쓰고 하이브리드 검색·리랭크로 추리며 부족하면 재검색한다. 문서만 보지 않고 사고 리스트·원인·조치 RDB 메타데이터까지 함께 조회해 한 근거팩으로 묶는다. 사내 시스템 Tool Calling; SPC·MES·YMS·EES·QMS 를 조회 전용으로 호출한다. 트렌드, 불량 lot 의 공통 설비·챔버 추출, 기준정보, 인터록 이력, 가드된 비정형 조회. 3. 도구 구성의 근거 — 하나씩 붙여 답이 어떻게 달라지는지 비교했다 도구를 왜 이렇게 나눴는지는 하나씩 붙여 보면 드러난다. 같은 질문에 대한 답을 비교했다. 붙인 도구; 같은 질문에 대한 답. 기본 LLM; 7/26 02시부터 CD 가 급등했습니다. + Trend Agent; 7/26 02:14 부터 CD +0.8nm — 시점과 변화량이 수치로 특정됩니다. + Image Agent; Map 상 edge 국부 집중 — Focus 편차형 불량이 의심됩니다. + 유사사례 검색; 과거 PHO-D01 과 같은 패턴, 당시 원인은 Scanner Focus 드리프트였습니다. + 설비 이력 조회; 7/26 Scanner PM 직후 Focus 재보정 누락 확인 — 원인이 특정됩니다. + 조치 생성; 원인은 PM 후 재보정 누락. 근거 3종을 인용해 진행 금지·조치 코드·보고서까지 제안. 도구를 하나 빼면 답이 어느 단계로 후퇴하는지가 그대로 보인다. 이것이 도구 구성의 근거다. |

| 기술적 해결 방안 | 4. 알고리즘 선택 근거 과제; 선택; 선택 근거. 판단·오케스트레이션; GLM-5.2 743B-A39B MoE; 도구 호출 안정성과 장문 근거 종합이 함께 필요한 자리. MoE 라 활성 파라미터만 연산한다. 역할은 프롬프트로만 갈라 서빙 하나를 공유한다. 조사 제어; ReAct 루프 (LangGraph); 호출 순서를 미리 정하지 않고 결과를 보고 다음을 정한다. 조사 깊이가 사안에 따라 조절된다. Trend 이상탐지; PatchTST + CUSUM/BOCPD; 언제부터 얼마나는 통계 모델이 잘하고 LLM 이 못한다. 변화점은 코드가 찍고 LLM 은 연결만 한다. Map·불량 분류; ConvNeXt V2; 라벨 있는 기지 불량은 분류 모델이 가장 싸고 정확하다. VLM 을 쓰는 것은 낭비다. 미지 불량; PatchCore + WRN-50-2; 라벨 없는 신규 패턴이 사고의 다수다. 정상 특징과의 거리로 처음 보는 불량을 잡는다. 문서·사례 검색; Qwen3-Embedding-8B + Reranker-8B + BM25; 근거가 자연어에 있고 약어·표기 흔들림이 심하다. 의미와 정확 일치를 함께 써야 놓치지 않는다. 이미지 유사 검색; Qwen3-VL-Embedding; 닮은 정도는 텍스트로 옮기면 잃는다. 유사도로 좁히고 메타 키 조회로 확정한다. 5. 그럴듯한 오답이 채택되지 않게 — 코드가 검사한다 품질 시스템에서 그럴듯한 오답은 무응답보다 위험하다. 판단서는 근거 인용을 강제하고, 아래를 LLM 이 아니라 코드가 검사한다. 계속 실패하면 판단 불가로 강등해 사람에게 넘긴다. 스키마; 정해진 형식이 아니면 거부. 근거 실재; 존재하지 않는 증거를 인용하면 거부. 사실 대조; 도구가 돌려준 원문에 없는 수치를 쓰면 거부. 신뢰도 규칙; High 를 주장하려면 근거 3개 이상, 반증 0. 공백 금지; 가설이 없으면 무엇이 부족한지 명시하게 강제. 6. 성능 지표와 배포 게이트 - 실측치 : 검색 recall@10 = 0.500 (골든 4건 / 색인 50건). 판정 정답률은 1차년 그림자 운영에서 기준선을 실측한 뒤 목표치를 정한다. 임의의 퍼센트를 지금 적지 않는다. - 고정 지표 : 골든셋 판정 일치율, recall@10·MRR·precision@3, 건당 처리 시간, 이벤트 처리 누락, 조치 승인율·반려율. - 배포 게이트 : 프롬프트·모델·색인 중 무엇을 바꾸든 회귀 러너를 돌린다. 직전 값 대비 하락이 있거나 금지 조치를 건드리면 배포하지 않는다. 7. 알고리즘 개선을 위해 수행한 과정 - 환각 발생원 제거 : 통계·공통성 분석·map 분류·SQL 을 전부 코드로 옮기고 LLM 에는 결과만 넘겼다. 숫자를 지어낼 자리가 구조적으로 없다. - 검색 3층 분기 : 한 원문에서 원문·병기 확장문 임베딩·형태소 색인어를 독립으로 만든다. 한쪽 출력이 다른 쪽 입력이 되면 오염이 쌓이므로 상호 참조를 막았다. - 용어 사전 병기 : ACI 를 세정 후 계측으로 함께 적되 그 용어가 나온 문서에만 적용했다. 전 문서에 도장을 찍으면 IDF 가 무너진다. - 색인 정규화 통일 : 설비 ID 를 통짜로 보호한 뒤 형태소·품사 필터·원형 복원을 거치고, 적재와 질의에 같은 함수를 강제했다. 사전이 바뀌면 재색인 한 번으로 반영된다. - 재검색과 리랭크 : 한 번 찾고 끝내지 않는다. 부족하면 질의를 바꿔 다시 찾고 후보 200건을 20건까지 좁힌다. 판단 결과에는 semantic cache 를 금지했다. - 학습 루프 : 엔지니어 피드백을 쌓아 월 4회 반영하고 회귀를 통과한 것만 배포한다. 판정마다 근거·신뢰도·모델 버전을 남겨 재현성과 감사 대응을 확보했다. - 기간계 보호 : 운영계에 직접 붙지 않고 정보계를 경유한다. 조회 전용 계정, 허용 뷰, 타임아웃, 행 수 제한을 건다. |
| --- | --- |

| IIII. 경영효과 |  |
| --- | --- |
| 예상 성과 | 2개년 단계 과제로, 아래는 산출식이 명시된 예상 성과다. 1차년은 포토 1개 공정 파일럿이라 효과를 전면 산정에 넣지 않고 실측 구간으로 둔다. 유형 효과 (정량) [ (개선 전 4h ÷ 8h) − (개선 후 2h ÷ 8h) ] × 연봉 80,000,000원 × 1,000명 = 연 200억 원 연간 기대효과; 200억 원 — 3개 공정 확산 완료 후 1,000명 전면 적용 기준. 연간 투자; 347,794,165원 (사내 과금 기준) · 2개년 총투자 695,588,330원. 연간 ROI; 약 57.5배 — 투자 회수 약 6.3일 / 총투자 기준 회수 약 12.7일. 확산 비용; 공정이 3개로 늘어도 추가 자원을 요청하지 않는다. 민감도 — 목표를 절반만 달성해도 남는다 목표 판정 시간; 절감 비율; 연간 기대효과; 연간 ROI. 2.0시간 (기준); 25.0%; 200억; 57.5배. 2.5시간; 18.8%; 150억; 43.1배. 3.0시간; 12.5%; 100억; 28.8배. 3.5시간; 6.3%; 50억; 14.4배. 하루 4시간에서 3.5시간, 30분만 줄여도 ROI 14배다. 무형 효과 (정성) 24시간 공백 소멸; 야간·주말에 생긴 이상도 그 자리에서 조사된다. 판단 편차 축소; 같은 현상에 같은 조사 경로가 적용된다. 감사 대응력; 판정마다 근거 원문·신뢰도·모델 버전이 남아 재현할 수 있다. 노하우 자산화; 조사규칙과 확정 Inform Note 로 남아 담당자 교체에 흔들리지 않는다. 학습 곡선 단축; 신규 엔지니어가 선배의 판단 경로를 그대로 따라 본다. 확산 기반; 타 조직이 코어 개발 없이 자기 공정에 적용한다. 선행 추진 실적 — 백지에서 시작하지 않는다 설계; 시스템설계서·구축 로드맵·Tool 카탈로그·그라운딩 설계·조사규칙 5종 등 31종. 구현; LangGraph 조사 코어 스켈레톤 실행 확인, 검증기 5칙 구현, prod 백엔드 4종. 평가; 골든 시나리오 4건과 회귀 러너 구축·동작 확인. 검색 recall@10 = 0.500 실측. 검색 기반; 스키마·조회 가드·평가 파이프라인 구축과 동작 확인, 벡터 색인 방식 확정. 설계와 스켈레톤, 평가 체계까지는 이미 서 있다. 이 과제는 그 위에 실데이터와 실도구를 연결해 두 공정 더 확산하는 단계다. 될지 안 될지 모르는 구간은 지나 있다. 검증 방법 - 1차년 그림자 운영에서 AI 판단과 엔지니어 판단의 일치율 기준선을 실측한다. 조치는 실행하지 않는다. - 가동 후 건당 처리 시간·정답률·이벤트 누락·조치 승인율을 로그로 실측해 분기마다 보고하고, 산정치와 차이가 나면 조정한다. - 자동조치를 연 뒤에는 실행 로그를 전건 감사하고 오판율을 측정해 공개한다. |