AX Award 지원서

| I. 개요 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 지원부문 | 제조 AX 부문 |  |  |  |
| 팀/그룹 | 제조기술센터 품질기술그룹 |  | 대표자 | 홍길동 |
| 제목 | 완전한 품질 AI Agent Orchestration 구축 — 감지부터 판단·조치·자동조치까지 스스로 수행하는 살아있는 품질 관리 시스템 |  |  |  |
| 분류 | 적용시점 | 2026-09-01 ~ 2028-08-31 (24개월) · 2개년 단계 과제 — 1차년 구축·검증 / 2차년 확산·자동화 |  |  |
|  | 횡전개 범위 | 1차년 포토 1개 공정 → 2차년 etch·CMP 확산(3개 공정). 확산 완료 후 품질·공정 엔지니어 약 1,000명 · DRAM·NAND 전 제품군 전면 적용. 확산 표준안으로 타 조직에 이관한다. |  |  |
| II. Process |  |  |  |  |
| 문제 정의 | 1. 현행 업무 — 불량 하나를 판단하는 데 네 가지가 반복된다 불량 판단에는 SPC·wafer map·결함 이미지·Inform Note·MES·YMS 를 서로 다른 시스템에서 하나씩 열어 대조해야 한다. 2. 기존 대안으로는 해결되지 않는다 대안; 왜 부족한가. 사내 LLM API; 사내 DB 조회도 이미지 판독도 못 한다. 우리 데이터로 정확해지는 경로가 없다. 사내 공용 RAG; 텍스트 적재는 API 로 된다. 다만 BM25·bge-m3·기본 리랭커로 고정된 디폴트 구성이라 손댈 수 있는 것이 tokenizer 정도다. 반도체 용어 사전, 설비 ID 보호, 메타 필터, 리랭커 교체, recall 열람이 안 된다. BI·대시보드; 볼 화면을 늘릴 뿐 판단을 대신하지 않는다. 화면이 늘수록 대조할 것이 늘어난다. 규칙 기반 SPC 알람; 이상이다까지만 말한다. 왜 그런가·무엇을 해야 하나에는 답하지 않는다. 대체 대상이 아니라 트리거 입력으로 그대로 쓴다. 3. 현업 관점의 중요도 — 상시·대량 업무이고, 오판 비용이 크다 - 대상·부하 : 품질·공정 엔지니어 약 1,000명이 1인당 일 4시간, 근무 8시간의 절반을 이 업무에 쓴다. 이 4시간을 2시간으로 줄이는 것이 경영효과 산정의 기준선이다. 4시간은 현업 실무 기준이며 건당 처리 시간 로그로 실측해 보정한다. - 오판 비용 : 진성을 놓치면 유출·클레임, 가성을 Hold 하면 라인 정지와 Lot 대기. 판정 1건이 수율과 TAT 에 직접 연결된다. 4. 지금 시작해야 하는 이유 판정 이력과 Inform Note 가 학습 자산으로 쓸 만한 양에 도달했다. 오픈 LLM 도 사내 온프렘에서 돌릴 수준까지 왔고, 설계와 검증 체계는 이미 서 있다. 세 조건이 동시에 맞는 시점이다. |

| Process 재설계 | 1. 대상 E2E Process — 코어는 하나, 입구는 둘 (예시 : PHO-D03 CD 급등) 입구 ① Chat — 엔지니어 질문; 입구 ② 무인 감지 — 스스로 기동. adapter → 증상 분류; investigator → 도구 호출; judgment → 검증 5칙; action → 조치안; answer → 근거 인용; register 확정(사람). 인지; 조사; 판정; 조치 결정; 보고; 이력 등록. ※ 붉은 칸이 아래 업무 5단계를 대신한다 — ①~④는 investigator 가, ⑤는 judgment→answer 가 맡는다. 승인과 등록 확정은 사람 몫이다. 2. 조치는 다섯 단계로 올라간다 — 마지막 단계가 자동조치다 자동조치는 승격 심의를 통과한 화이트리스트 시나리오만 연다. 설비 제어성 조치는 2차년에도 사람 승인 대상이다. 3. 단일 기능 개선이 아니다 — 시작·중간·끝을 모두 바꿨다 - 시작 : 인지하던 트리거를 무인 접수로 바꿨다. 출발점이 사람이 아니다. - 끝 : 근거·모델 버전이 붙은 이력이 남아 다음 사건의 검색 자산이 된다. 4. 현업 활용과 확산 — 현업 노하우가 등록되어야 자라는 구조다 시점; 무엇을 여는가; 대상. 1차년 3Q; 그림자 운영 → Chat 파일럿; 포토 엔지니어. 1차년 4Q; 무인 접수 — 이벤트 누락 0건; 야간·주말. 2차년 5Q·6Q; etch·CMP 확산 — 코어 변경 0; 3개 공정. 2차년 8Q; 확산 표준안 — 자원 증설 없이 이관; 약 1,000명. 왜 이 순서인가 : 신뢰가 없으면 아무도 쓰지 않는다. 그래서 조치를 멈춘 그림자 운영으로 일치율부터 번다. 권한은 위험도 순으로 연다. 현업 몫 : 조사규칙 작성, 조치 승인·반려, Inform Note·골든셋 확정. 확산 표준안 = 조사 코어 + 조사규칙 템플릿 + 골든셋 구축 절차. |
| --- | --- |

| III. Tech |  |
| --- | --- |
| 기술적 해결 방안 | 1. 왜 AI Agent Orchestration 이어야 하는가 - 조사 순서를 미리 정할 수 없다 : 무엇을 다음에 볼지가 사안마다 다르다. 규칙으로 쓰면 분기가 폭발하고 새 공정마다 발산한다. 결과를 보고 다음을 정하는 구조라야 한다. - 한 사안에 이종 모달이 섞인다 : 시계열·이미지·문서·정형 DB 를 함께 봐야 한다. 단일 ReAct 한 덩어리로 두면 도구 선택이 서로를 방해한다. supervisor 가 전문 Agent 를 나눠 부린다. - 정답이 라벨이 아니라 근거를 갖춘 설명이다 : 분류 모델은 Hold 냐 Release 냐를 찍을 뿐 왜 그런지를 원문 인용과 함께 내지 못한다. 품질 판정은 결론보다 근거가 감사 대상이다. - 임계 기반으로는 안 걸린다 : 룰은 값이 넘어야 울린다. 임계 아래로 완만히 흐르는 shift 는 못 잡는다. 2. 오케스트레이션 구성 — 마스터 Agent 가 전문 Agent 와 사내 시스템을 부린다 - 그림이 못 담는 두 가지 — Image Agent 는 유사도로 후보를 좁힌 뒤 메타데이터·파일 경로를 키로 삼아 그 사고의 원인·조치를 RDB 에서 확정한다. Agentic RAG 는 문서만 보지 않고 사고 리스트·원인·조치 RDB 메타데이터까지 함께 조회해 정형과 비정형을 한 근거팩으로 묶는다. ※ 계획이 아니다 — 질의 재작성, 하이브리드 검색, cross-encoder 리랭커, 재검색 루프, 인용 강제, 이미지 유사 검색이 선행 프로토타입에서 돈다. 검색기는 본 과제에서 Qwen3 계열로 교체한다. 설계 결정 : 계산은 시스템, 연결은 LLM / 검증기 통과분만 채택 / 조치는 규칙표와 권한별 승인 / 등록은 현업 확정분만 / 조사규칙은 문서로 관리한다. 3. 도구 구성의 근거 — 하나씩 붙여 답이 어떻게 달라지는지 비교했다 앞의 예시(PHOD03 CD 급등) 한 건에 대한 답을 도구별로 비교했다. 붙인 도구; 같은 질문에 대한 답. 기본 LLM; 7/26 02시부터 CD 가 급등했습니다. + Trend Agent; 7/26 02:14 CD +0.8nm — 시점·변화량이 잡힙니다. + Image Agent; Map 상 edge 국부 집중 — Focus 편차형이 의심됩니다. + 유사사례 검색; PHOD01 과 같은 패턴, 원인은 Scanner Focus 드리프트. + 설비 이력 조회; 7/26 Scanner PM 직후 Focus 재보정 누락 — 원인 확정. + 조치 생성; 근거 3종 인용 — 진행 금지·조치 코드·보고서 제안. 도구를 하나 빼면 답이 어느 단계로 후퇴하는지가 그대로 보인다. |

| 기술적 해결 방안 | 4. 알고리즘 선택 근거 과제; 선택; 선택 근거. 판단·조율; GLM-5.2 743B-A39B; 도구 호출 안정성과 장문 근거 종합이 함께 필요하다. 둘을 한 모델에 묶는다. 조사 제어; ReAct 루프 (LangGraph); 결과를 보고 다음 도구를 정한다. Trend 이상탐지; PatchTST + CUSUM/BOCPD; LSTM·Prophet 은 변화 시점을 못 찍는다. 변화점은 코드가 찍는다. 불량 분류; ConvNeXt V2; 라벨 있는 불량엔 VLM 이 낭비다. 미지 불량; PatchCore + WRN-50-2; 라벨이 없는 새 불량은 분류 모델이 못 잡는다. 정상 특징과의 거리로 잡는다. 이미지 판독; Qwen3.5-397B-A17B / Qwen3.6-35B-A3B; 정밀은 대형, 상시 감시는 경량. 문서·사례 검색; Qwen3 Embedding·Reranker; 임베딩만으로는 설비 ID 정확 일치를 놓친다. BM25 를 함께 쓴다. 이미지 유사 검색; Qwen3-VL-Embedding; 유사도로 좁히고 메타 키로 확정한다. 5. 그럴듯한 오답이 채택되지 않게 — 코드가 검사한다 ※ 검증기 3종 차단은 재현 테스트로 확인했다. 6. 성능 지표와 배포 게이트 - 실측치 : 검색 recall@10 = 0.500 (골든 4건 / 색인 50건) - 선행 프로토타입 실측 : bge-m3 기준 hit@1 0.957 (하드셋 38질의). 본 과제 검색기는 Qwen3 계열로 교체해 재측정한다. - 0건으로 관리한다 : 근거 없는 판단 채택, 미승인 L2 조치 실행, 무인 접수 누락. 검증기 차단 로그와 감사 로그로 센다. - 판정 정답률 : 그림자 운영에서 기준선을 실측한 뒤 목표치를 정한다. 임의의 퍼센트를 지금 적지 않는다. - 배포 게이트 : 골든셋 일치율·recall@10·건당 처리 시간·조치 반려율을 본다. 무엇을 바꾸든 회귀 러너를 돌리고 하락하면 배포하지 않는다. 7. 알고리즘 개선을 위해 수행한 과정 - 환각 발생원 제거 : 통계·공통성 분석·map 분류·SQL 을 코드로 옮기고 LLM 에는 결과만 넘겼다. 숫자를 지어낼 자리가 구조적으로 없다. - 반도체 사전으로 분절을 막는다 : 토크나이저는 설비 PHOD03 을 PHO/D/03 으로, recipe PH_CD_A01-3 을 구분자마다 조각낸다. 쪼개지면 그 문서는 검색에서 사라진다. EQP·STEP·recipe·계측 항목·불량 유형을 사전에 등록해 통짜로 지킨다. - 3층 분기·용어 병기 : 원문·확장문 임베딩·색인어를 독립으로 만들고 적재와 질의에 같은 함수를 강제했다. 병기는 그 용어가 나온 문서에만 적용한다 — 전 문서에 찍으면 IDF 가 무너진다. - 하이브리드 : 후보 200건을 20건으로 좁힌다. 벡터와 BM25 의 결합 가중치는 실측으로 정했다. - 학습·확인 : 피드백을 월 4회 반영하고 회귀 통과분만 배포한다. 러너가 실제 회귀를 검출하는 동작까지 확인했다. |
| --- | --- |

| IIII. 경영효과 |  |
| --- | --- |
| 예상 성과 | 2개년 단계 과제다. 아래는 산출식이 명시된 예상 성과이며, 1차년 포토 1개 공정 구간은 전면 산정에서 빼고 실측 구간으로 둔다. 유형 효과 (정량) - 투자는 연 347,794,165원, 2개년 총투자 695,588,330원이다. 공정이 3개로 늘어도 추가 자원을 요청하지 않는다. - 1차년은 효과를 계상하지 않는다. 그림자 운영으로 판단 일치율 기준선을 잡고, 무인 접수 2주 연속 누락 0건이 통과 조건이다. 무형 효과 (정성) 24시간 공백 소멸; 야간·주말에 생긴 이상도 그 자리에서 조사된다. 판단 편차 축소; 같은 현상에 같은 조사 경로가 적용된다. 감사 대응력; 판정마다 근거 원문·신뢰도·모델 버전이 남는다. 노하우 자산화; 조사규칙·Inform Note 로 남아 사람에 안 묶인다. 학습 곡선 단축; 신규 엔지니어가 조사규칙과 근거 이력을 따라간다. 타 조직 이관; 확산 표준안으로 코어를 그대로 넘긴다. 선행 추진 실적 — 백지에서 시작하지 않는다 설계; 시스템설계서·구축 로드맵·Tool 카탈로그·그라운딩 설계·조사규칙 5종 등 31종. 구현; LangGraph 조사 코어 스켈레톤 실행 확인, 검증기 5칙 구현, prod 백엔드 4종. 평가; 골든 시나리오 4건·회귀 러너 구축, 회귀 검출 동작 확인. 검색 recall@10 = 0.500 실측 (골든 4건 / 색인 50건). 선행 프로토타입; agentic RAG 전 요소와 이미지 유사 검색·메타 키 조회가 프로토타입에서 동작한다. 불량 이미지 임베딩 군집 지표 AMI 0.956 / ARI 0.860 (43 class × 30장 = 900 wafer 학습). 설계·스켈레톤·평가 위에 실데이터·실도구를 연결해 확산하는 단계다. 될지 안 될지 모르는 구간은 이미 지나 있다. 검증 방법 - 2Q 그림자 운영에서 판단 일치율 기준선을 실측한다(조치 미실행). - 건당 처리 시간·이벤트 누락·조치 승인율을 분기마다 보고한다. - 자동조치 개방 뒤에는 실행 로그를 전건 감사해 오판율을 공개한다. |